开发分工

成员 陈耀：后端开发（主责）

核心职责

负责后端全部基础设施、数据库模型、业务逻辑层和 API 接口实现。

具体代码文件分工

1.基础设施层

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| backend/app/core/config.py | 配置管理，读取环境变量，定义 Settings 类（数据库 URL、JWT 密钥、Redis 等） |
| backend/app/core/security.py | 密码哈希（bcrypt + SHA256）、JWT 生成与验证、令牌过期处理 |
| backend/app/core/dependencies.py | FastAPI 依赖注入：get_current_user()、get_current_admin()、权限校验装饰器 |
| backend/app/core/exceptions.py | 自定义异常类：AppException、UnauthorizedException、NotFoundException 等，全局异常处理器 |
| backend/app/core/token_blacklist.py | Redis 存储已注销 JWT，实现登出令牌失效 |
| backend/app/db/session.py | SQLAlchemy 异步引擎、会话工厂、get_db_session() 依赖 |
| backend/app/db/base.py | ORM Base 类定义，所有模型的父类 |
| backend/app/db/redis.py | Redis 连接池、缓存读写封装 |
| backend/app/utils/response.py | 统一响应格式 ApiResponse(data, message, code) |
| backend/app/utils/pagination.py | 分页参数解析、分页响应封装 |

2.数据模型层

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| backend/app/models/user.py | User 表（id, username, password_hash, email, phone, avatar, status）、AdminUser 表（独立账号体系） |
| backend/app/models/product.py | Category（分类）、Merchant（商家）、Product（商品）、SKU（规格）、ProductImage（图片）表定义 |
| 其他待建模型 | Order、OrderItem、Cart、CartItem、Address、Review、Refund、Coupon、Promotion、CommunityPost、Comment |

3.业务服务层

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| backend/app/services/base.py | 基类封装 CRUDService：get_by_id()、list()、create()、update()、delete() |
| backend/app/services/auth_service.py | 注册（检查用户名唯一）、登录（验证密码、生成 JWT）、刷新令牌、登出（加入黑名单） |
| backend/app/services/user_service.py | 用户信息查询、更新、头像上传、地址管理 |
| backend/app/services/admin_service.py | 管理员登录、权限校验、操作日志 |
| backend/app/services/product_service.py | 商品 CRUD、SKU 库存管理、分类树查询、商家商品列表、状态流转（上架/下架/审核） |
| backend/app/services/order_service.py | 购物车增删改查、结算校验（库存/价格）、订单创建（幂等 client_order_token）、订单状态流转、支付模拟 |
| backend/app/services/community_service.py | 帖子发布（关联商品）、评论、点赞、内容审核状态 |
| backend/app/services/promotion_service.py | 优惠券领取/使用、满减活动、限时特价、积分抵扣计算 |
| backend/app/websocket/manager.py | WebSocket 连接管理、消息广播、订单实时通知 |

4.API 路由层

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| backend/app/api/v1/router.py | 总路由聚合，注册所有子路由，统一前缀 /api/v1 |
| backend/app/api/v1/auth/router.py | /auth/register、/auth/login、/auth/refresh、/auth/logout |
| backend/app/api/v1/users/router.py | /users/me、/users/me/address、/users/me/avatar |
| backend/app/api/v1/products/router.py | /products（列表）、/products/{id}（详情）、/products/search |
| backend/app/api/v1/categories/router.py | /categories（树形结构）、/categories/{id}/products |
| backend/app/api/v1/merchants/router.py | /merchants、/merchants/{id}/products |
| backend/app/api/v1/cart/router.py | /cart（获取）、/cart/items（增删改）、/cart/clear |
| backend/app/api/v1/orders/router.py | /orders（列表）、/orders/{id}、/orders/create、/orders/{id}/pay、/orders/{id}/cancel |
| backend/app/api/v1/community/router.py | /community/posts、/community/posts/{id}、/community/comments |
| backend/app/api/v1/promotions/router.py | /promotions/coupons、/promotions/activities |
| backend/app/api/v1/admin/router.py | /admin/products、/admin/orders、/admin/users、/admin/reviews |
| backend/app/api/v1/upload/router.py | /upload/image（图片上传、返回 URL） |
| backend/app/api/v1/ws/router.py | WebSocket 端点 /ws/{client_id} |

5.异步任务层

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| backend/app/tasks/celery_app.py | Celery 配置（Redis 作为 broker）、任务注册 |
| backend/app/tasks/order_tasks.py | cancel_timeout_orders()（30分钟未支付自动取消）、auto_confirm_receipt()（7天自动确认） |
| backend/app/tasks/promotion_tasks.py | expire_coupons()（优惠券过期处理） |
| backend/app/tasks/report_tasks.py | generate_daily_report()（日报表导出） |

6.数据库迁移

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| backend/alembic/env.py | 异步迁移环境配置 |
| backend/alembic/versions/*.py | 每个阶段的迁移脚本（初始表、新增字段、索引优化） |

成员 唐昊：用户端前端开发（主责）

核心职责

负责用户端全部页面、组件、状态管理、API 请求封装和移动端适配。

具体代码文件分工

1.基础设施层

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| user-frontend/src/main.tsx | React 应用入口，挂载 App 到 DOM |
| user-frontend/src/App.tsx | 根组件，BrowserRouter 包裹路由 |
| user-frontend/src/routes/index.tsx | 路由配置：定义所有页面路由、路由守卫（未登录跳转 /login） |
| user-frontend/src/services/http.ts | Axios 封装：请求拦截器（添加 Authorization）、响应拦截器（处理 401）、错误统一处理 |
| user-frontend/src/services/auth.ts | 认证 API：login()、register()、refreshToken()、logout() |
| user-frontend/src/services/product.ts | 商品 API：getProducts()、getProductById()、searchProducts() |
| user-frontend/src/store/index.ts | Zustand 状态：useAuthStore（token、用户信息）、useCartStore（购物车数据） |
| user-frontend/src/types/index.ts | TypeScript 类型定义：User、Product、Order、Cart 等 DTO |
| user-frontend/src/utils/index.ts | 工具函数：格式化价格、日期、分页参数 |
| user-frontend/src/styles/global.css | 全局样式、Ant Design 主题覆盖 |
| user-frontend/src/components/AppShell.tsx | 应用外壳：顶部导航栏、底部 TabBar（移动端）、购物车图标、用户入口 |
| user-frontend/vite.config.ts | Vite 配置：代理 /api 到 localhost:8000、移动端适配 |

2.认证相关页面

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| user-frontend/src/pages/auth/login.tsx | 登录页：表单（用户名/密码）、调用 login() API、存储 token、跳转首页 |
| user-frontend/src/pages/auth/register.tsx | 注册页：表单（用户名/密码/邮箱/手机）、调用 register() API、跳转登录 |

商品浏览相关页面

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| user-frontend/src/pages/home/index.tsx | 首页：Banner 轮播、热门分类、推荐商品 Grid、促销入口 |
| user-frontend/src/pages/product/index.tsx | 商品列表：分类筛选、搜索框、分页、商品卡片（图片/价格/标题） |
| user-frontend/src/pages/product/detail.tsx（待建） | 商品详情页：图片轮播、SKU 选择器、价格显示、加购按钮、商品描述 |
| user-frontend/src/pages/merchant/index.tsx | 商家店铺页：商家信息、商品列表、店铺分类 |

3.购物车与结算

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| user-frontend/src/pages/cart/index.tsx | 购物车：商品列表、数量调整、删除、勾选、总价计算、去结算按钮 |
| user-frontend/src/pages/checkout/index.tsx | 结算页：地址选择、商品清单、优惠券选择、支付方式、提交订单按钮 |

订单流程

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| user-frontend/src/pages/order/index.tsx | 订单列表：状态筛选（待支付/待发货/待收货/已完成）、订单卡片 |
| user-frontend/src/pages/order/detail.tsx（待建） | 订单详情：商品清单、物流信息、操作按钮（支付/取消/确认收货） |
| user-frontend/src/pages/order/pay-result.tsx（待建） | 支付结果页：成功/失败状态、订单跳转 |

评价与售后

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| user-frontend/src/pages/order/review.tsx（待建） | 发表评价：星级评分、文字评论、图片上传 |
| user-frontend/src/pages/order/refund.tsx（待建） | 申请售后：退款原因、金额、凭证上传 |

4.社区功能

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| user-frontend/src/pages/community/index.tsx | 社区广场：帖子列表（瀑布流）、话题标签、发帖入口 |
| user-frontend/src/pages/community/post-detail.tsx（待建） | 帖子详情：内容、关联商品、评论列表、点赞按钮 |
| user-frontend/src/pages/community/create-post.tsx（待建） | 发帖页：文字输入、图片上传、关联商品选择 |

5.促销功能

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| user-frontend/src/pages/promotion/index.tsx | 促销活动页：优惠券领取、限时特价商品、满减活动 |
| user-frontend/src/pages/user/coupons.tsx（待建） | 我的优惠券：可用/已用/过期列表 |

6.用户中心

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| user-frontend/src/pages/user/index.tsx | 用户中心：头像、用户名、订单统计、菜单入口（地址/优惠券/评价） |
| user-frontend/src/pages/user/address.tsx（待建） | 地址管理：列表、新增、编辑、删除、设为默认 |
| user-frontend/src/pages/user/profile.tsx（待建） | 个人资料：修改昵称、头像、手机号 |

成员 李金珂：管理端前端开发（主责）

核心职责

负责管理端全部页面、数据看板、权限控制、运营工具。

具体代码文件分工

1.基础设施层

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| admin-frontend/src/main.tsx | React 应用入口 |
| admin-frontend/src/App.tsx | 根组件，BrowserRouter 包裹 |
| admin-frontend/src/routes/index.tsx | 路由配置：管理端所有路由、权限守卫（非管理员跳转登录） |
| admin-frontend/src/services/http.ts | Axios 封装：请求拦截器、响应拦截器、错误处理 |
| admin-frontend/src/services/auth.ts | 认证 API：管理员登录、获取当前管理员信息 |
| admin-frontend/src/services/product.ts | 商品管理 API：列表、详情、新增、编辑、审核 |
| admin-frontend/src/store/index.ts | Zustand 状态：useAdminStore（管理员信息、权限点） |
| admin-frontend/src/types/index.ts | TypeScript 类型定义：Admin、ProductAdmin、OrderAdmin 等 DTO |
| admin-frontend/src/layouts/AdminLayout.tsx | 管理端布局：侧边栏菜单（商品/订单/用户/促销/社区/系统）、顶部栏（管理员信息、登出） |
| admin-frontend/src/styles/global.css | 全局样式、Ant Design Pro 主题 |
| admin-frontend/vite.config.ts | Vite 配置：代理 /api 到 localhost:8000 |

2.认证相关页面

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| admin-frontend/src/pages/auth/login.tsx | 管理员登录页：表单、调用 API、存储 token、跳转 Dashboard |

3.数据看板

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| admin-frontend/src/pages/dashboard/index.tsx | 数据看板：销售趋势图（ECharts 折线图）、订单状态分布（饼图）、商品销量排行（柱状图）、实时数据刷新 |

4.商品管理

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| admin-frontend/src/pages/product/index.tsx | 商品列表：ProTable、搜索筛选、状态切换、编辑/删除操作、新增按钮 |
| admin-frontend/src/pages/product/edit.tsx（待建） | 商品编辑：表单（标题/描述/分类/SKU/价格/库存/图片）、调用创建/更新 API |
| admin-frontend/src/pages/product/category.tsx（待建） | 分类管理：树形结构、新增/编辑/删除分类 |

5.订单管理

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| admin-frontend/src/pages/order/index.tsx | 订单列表：状态筛选、搜索、发货按钮、订单详情弹窗 |
| admin-frontend/src/pages/order/detail.tsx（待建） | 订单详情：商品清单、收货地址、物流信息、操作按钮（发货/退款） |

6.用户管理

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| admin-frontend/src/pages/user/index.tsx | 用户列表：搜索、状态切换、用户详情、禁用/启用操作 |

7.商家管理

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| admin-frontend/src/pages/merchant/index.tsx | 商家列表：入驻审核、商家状态管理、商家详情 |

8.社区审核

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| admin-frontend/src/pages/community/index.tsx | 内容审核：帖子/评论列表、审核通过/拒绝按钮、下架操作 |

9.促销配置

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| admin-frontend/src/pages/promotion/index.tsx | 促销管理：优惠券模板配置、满减活动配置、限时特价配置 |
| admin-frontend/src/pages/promotion/coupon.tsx（待建） | 优惠券管理：创建模板、发放记录、使用统计 |

10.系统设置

| 文件路径 | 具体任务 |
| --- | --- |
| admin-frontend/src/pages/system/index.tsx | 系统设置：管理员账号管理、权限配置、操作日志 |